МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Студента 4 курса

Смановой Алуа Рустамовны

Тема дипломного проекта:

«SenimdiQAdam — инклюзивная веб-платформа
для людей с инвалидностью г. Алматы»

Период практики: 02 февраля – 27 марта 2026 г.

Алматы, 2026

# 1. Общие сведения о практике

| Студент | Смановa Алуa Рустамовна |
| --- | --- |
| Курс / специальность | 4 курс, Информационные технологии |
| Вид практики | Производственная (преддипломная) |
| Место практики | Самостоятельная разработка дипломного проекта |
| Тема проекта | SenimdiQAdam — инклюзивная веб-платформа для людей с инвалидностью г. Алматы |
| Руководитель | Научный руководитель кафедры |
| Дата начала | 02 февраля 2026 г. |
| Дата окончания | 27 марта 2026 г. |
| Общая продолжительность | 8 недель (54 рабочих дня) |

# 2. Цели и задачи практики

Целью производственной практики является разработка и частичная реализация дипломного проекта — платформы SenimdiQAdam, направленной на обеспечение доступности информационных ресурсов и сервисов для людей с инвалидностью в г. Алматы, Республика Казахстан.

### Задачи практики:

- Провести анализ предметной области и сформировать требования к системе

- Спроектировать микросервисную архитектуру платформы

- Разработать и протестировать ключевые модули бэкенда

- Реализовать систему аутентификации с поддержкой Google OAuth

- Создать каталог организаций с геолокационным поиском

- Разработать новостную ленту с системой лайков и комментариев

- Интегрировать AI-ассистента на базе Azure OpenAI GPT-4o

- Применить подходы высоконагруженных систем (highload)

# 3. Календарный план работ

В таблице 1 представлен детальный календарный план выполнения работ по дипломному проекту в период прохождения практики.

Таблица 1 — Календарный план производственной практики

| № | Период | Содержание работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.02 – 08.02.2026 | Анализ предметной области. Изучение потребностей людей с инвалидностью в Алматы. Формирование требований к платформе SenimdiQAdam. | Техническое задание. Описание функциональных требований. |
| 2 | 09.02 – 15.02.2026 | Проектирование микросервисной архитектуры. Выбор технологического стека: NestJS, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker. | Архитектурная схема. Диаграмма компонентов. |
| 3 | 16.02 – 22.02.2026 | Настройка инфраструктуры: Docker Compose (4 контейнера: core_db, taxi_db, ai_db, Redis). Инициализация репозитория. Настройка CI-окружения. | Рабочая инфраструктура. docker-compose.yml. Первый коммит в GitHub. |
| 4 | 23.02 – 01.03.2026 | Разработка модуля аутентификации: регистрация, вход, JWT access/refresh токены, хранение в Redis, Google OAuth, восстановление пароля через Resend.com. | Готовый Auth-модуль. Защита от брутфорса. Тесты через Swagger. |
| 5 | 02.03 – 08.03.2026 | Разработка модуля организаций: каталог 68 организаций (импорт из Excel), фильтрация, поиск ближайших организаций по геолокации (формула Haversine), сохранение в избранное. | GET /organizations, GET /organizations/nearby, POST /organizations/:id/save. |
| 6 | 09.03 – 15.03.2026 | Разработка новостной ленты: публикация с фото, модерация (PENDING→PUBLISHED), лайки с денормализованными счётчиками, комментарии с модерацией, сортировка по популярности. | Полнофункциональный модуль News с 14 эндпоинтами. |
| 7 | 16.03 – 20.03.2026 | Разработка профиля пользователя: приватный и публичный профиль, кэширование в Redis (5 мин), загрузка аватара, геолокация, связка RELATIVE→USER, мои лайки. | Модуль Profile. CQRS-light паттерн. 12 эндпоинтов. |
| 8 | 21.03 – 24.03.2026 | Разработка вспомогательных модулей: гайды с лайками, отзывы на организации (ratingAvg через $transaction), тикеты, жалобы с модерацией. | Модули Reviews, Guides, Tickets, Complaints. |
| 9 | 25.03 – 27.03.2026 | Разработка AI-ассистента «Сенім»: интеграция Azure OpenAI GPT-4o, обычный чат с историей сообщений, RAG-поиск по базе организаций, экстренная помощь, гид по сайту. | Рабочий ai-svc (FastAPI, порт 8000). 4 эндпоинта чат-бота. |

# 4. Описание выполненных работ

## 4.1. Архитектура системы

Платформа SenimdiQAdam построена по принципу микросервисной архитектуры. Система состоит из четырёх независимых сервисов, каждый из которых имеет собственную изолированную базу данных:

- core-svc (порт 3001) — основной бэкенд-сервис на NestJS/TypeScript

- ai-svc (порт 8000) — сервис искусственного интеллекта на FastAPI/Python

- taxi-svc (порт 3002) — сервис заказа такси (в разработке)

- gateway-api (порт 3000) — API-шлюз для маршрутизации запросов

Инфраструктура развёртывается через Docker Compose и включает: PostgreSQL 16 (core_db, порт 5434), PostgreSQL с расширением pgvector (ai_db, порт 5436), отдельную БД для taxi-svc (порт 5435) и Redis 7 (порт 6379).

## 4.2. Модуль аутентификации

Реализована комплексная система аутентификации с использованием двухуровневых JWT-токенов: access-токен (срок действия 15 минут) и refresh-токен (7 дней). Refresh-токены хранятся в Redis для возможности мгновенной инвалидации. Реализованы следующие функции:

- Регистрация с выбором роли: USER (человек с инвалидностью) или RELATIVE (опекун/родственник)

- Вход по email и паролю с защитой от брутфорс-атак (Throttler: 10 запросов/мин)

- Аутентификация через Google OAuth 2.0

- Восстановление пароля через 6-значный код на email (Resend.com, TTL 15 мин)

- Ротация токенов при каждом обновлении

## 4.3. Высоконагруженная архитектура (Highload)

В проекте применены следующие подходы для обеспечения производительности:

- Индексирование всех полей фильтрации в PostgreSQL (category, status, city, lat/lon, publishedAt, likesCount)

- Кэширование публичных профилей в Redis (TTL 5 минут), инвалидация при обновлении

- Денормализованные счётчики likesCount и commentsCount (обновляются через $transaction)

- Connection pooling (connection_limit=10 в DATABASE_URL)

- Rate limiting: глобально 100 запросов/мин, на auth-маршрутах 10 запросов/мин

- Изоляция баз данных по сервисам (Polyglot Persistence)

- Геолокационный поиск через bbox-предфильтр + формула Haversine

## 4.4. AI-ассистент «Сенім»

На завершающем этапе практики разработан AI-ассистент «Сенім» (Senim) на базе Azure OpenAI GPT-4o. Ассистент реализован в виде отдельного микросервиса (ai-svc) на FastAPI. Функциональность ассистента:

- Обычный чат с сохранением истории диалога (передаётся в теле запроса)

- RAG-поиск (Retrieval Augmented Generation): поиск организаций напрямую из core_db с передачей результатов в контекст GPT-4o

- Экстренная помощь: специализированный системный промпт с номерами экстренных служб Казахстана

- Гид по платформе: структурированное описание всех разделов сайта

Ассистент отвечает на трёх языках: казахском, русском и английском.

# 5. Используемые технологии

| Технология | Назначение |
| --- | --- |
| NestJS (TypeScript) | Основной бэкенд сервис (core-svc, порт 3001) |
| FastAPI (Python) | AI-сервис (ai-svc, порт 8000) |
| PostgreSQL 16 | Реляционная СУБД (3 изолированных экземпляра) |
| Redis 7 | Кэш профилей, хранение JWT refresh-токенов |
| Prisma ORM | Типобезопасный доступ к БД, миграции |
| Docker Compose | Контейнеризация инфраструктуры |
| Azure OpenAI GPT-4o | AI-ассистент Сенім, RAG-поиск |
| JWT (access 15 мин + refresh 7 дн.) | Аутентификация с ротацией токенов |
| Resend.com | Транзакционная email-рассылка (сброс пароля) |
| Google OAuth 2.0 | Альтернативный вход через Google аккаунт |
| Multer | Загрузка файлов (аватар, фото новостей) |
| @nestjs/throttler | Rate limiting: 100 req/мин, брутфорс-защита |
| Haversine formula | Геолокационный поиск организаций |

# 6. Результаты практики

За период производственной практики с 02 февраля по 27 марта 2026 года были достигнуты следующие результаты:

### Реализованные модули:

- Аутентификация: регистрация, вход, Google OAuth, восстановление пароля — 10 эндпоинтов

- Организации: каталог 68 организаций, геолокационный поиск, избранное — 5 эндпоинтов

- Новости: публикация с фото, лайки, комментарии, модерация — 14 эндпоинтов

- Профиль: приватный/публичный профиль, аватар, геолокация, RelativeLink — 11 эндпоинтов

- Отзывы: на организации и специалистов, пересчёт рейтинга — 4 эндпоинта

- Гайды: публикация, лайки — 6 эндпоинтов

- Тикеты и жалобы: создание и модерация — 10 эндпоинтов

- AI-ассистент Сенім: чат, RAG, экстренная помощь, гид — 4 эндпоинта

### Технические достижения:

- Разработано более 80 TypeScript-файлов и реализовано 64+ REST API эндпоинта

- Применена микросервисная архитектура с изоляцией данных

- Внедрены highload-паттерны: кэширование, индексирование, пулинг соединений

- Интегрирован AI-ассистент на базе Azure OpenAI GPT-4o

- Код опубликован в репозитории GitHub

# 7. Заключение

В ходе производственной практики был разработан бэкенд платформы SenimdiQAdam, обеспечивающей доступность информационных сервисов для людей с инвалидностью в г. Алматы. Применение микросервисной архитектуры, современных технологий и принципов высоконагруженных систем позволило создать масштабируемую и производительную систему.

Интеграция AI-ассистента «Сенім» на базе Azure OpenAI GPT-4o обеспечивает интеллектуальный поиск организаций и информационную поддержку пользователей на казахском, русском и английском языках.

Все поставленные задачи практики выполнены в полном объёме. Полученные навыки будут применены при завершении дипломного проекта.

Студент: ________________ / Смановa А.Р. /

Руководитель: ________________ /_______________/

Дата: «27» марта 2026 г.